招标文件

江苏东台经济开发区城管中队负责实施的永合界沟环境整治工程已经江苏东台经济开发区管委会批准立项，因时间紧急，现采用现场竞标方式确定实施单位。

1. 工程名称：江苏东台经济开发区永合界沟环境整治工程
2. 工程预算价：3.56万元，最高限价3.2万元。
3. 工期：4天（2021.12.25-2021.12.28）
4. 付款方式：工程竣工经验收合格付 80% ，余款审计后六个月结清。履约保证金工程竣工验收合格后无息返还（中标金额的10%）
5. 竞标条件：东台市市政工程施工总承包小型及应急承包商库中成员单位。
6. 评标小组组成：招标人1人，评委2人（评委库随机抽取2名同志组成）。
7. 潜在投标人产生：由评标小组三名同志各推荐1家单位。
8. 竞标方式：一轮竞价，低价中标（降幅现场公布）。
9. 施工质量安全：施工质量安全由施工单位负责。
10. 竞标时间：2021年12月24日15:00时。
11. 竞标地点：开发区招标办二楼开标厅。

东台惠民城镇化建设发展有限公司

 2021年12月24日